УКРАЇНА

Пасічнянська сільська рада

Надвірнянського району Івано-Франківської області

Восьме скликання

Шістдесята сесія

РІШЕННЯ

від 23.12.2025 №2349-60/2025

с. Пнів

Про затвердження середньострокового плану публічних інвестицій Пасічнянської сільської територіальної громади на 2026–2028 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій» та № 527 «“Про реалізацію публічних інвестиційних проєктів», відповідно до листа Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 25.07.2025 № 3502-05/50224-06 щодо планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм, сільська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити середньостроковий план публічних інвестицій Пасічнянської сільської територіальної громади на 2026–2028 роки, згідно з додатком.

- Керівникам структурних підрозділів та виконавчих органів Пасічнянської сільської ради забезпечити виконання середньострокового плану публічних інвестицій Пасічнянської сільської територіальної громади на 2026–2028 роки та моніторинг з його реалізації.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, податків та інвестицій (Є. О. Космірак).

Сільський голова                                                                             Андрій ГУНДА

Додаток

до рішення сільської ради від 23.12.2025 №2349-60/2025 «Про затвердження середньострокового плану публічних інвестицій Пасічнянської сільської територіальної громади на 2026–2028 роки»

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Пасічнянської СІЛЬСЬКОЇ територіальної громади

на 2026–2028 роки

Загальна частина.

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Пасічнянської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки розроблено відповідно до статей 27, 28, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до абзацу другого частини третьої статті 33¹, статті 752 Бюджетного кодексу України, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проєктах та програмах публічних інвестицій.

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина.

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Пасічнянської територіальної громадина 2026-2028 роки розроблено відділом економічного розвитку, публічних закупівель та інвестиційної діяльності Пасічнянської сільської ради на підставі пріоритетів та завдань, визначених документами стратегічного планування, а саме програмними документами, затвердженими на середньостроковий період, Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного Фінансовим управлінням Пасічнянської сільської ради.

Наскрізні цілі держави передбачають: раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища; врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями громади є створення комфортних умов життєдіяльності громади, створення та розвиток сучасної системи управління громадою, а саме: комунальна інфраструктура, розвинена безпекова інфраструктура, якісна освіта та медицина, соціальний захист, з врахуванням принципів безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування.

Перелік галузей (секторів) для публічного інвестування складається з 18 галузей:

- Громадська безпека;

- Закордонні справи;

- Правова діяльність та судочинство;

- Аграрна;

- Довкілля;

- Економічна діяльність;

- Енергетика;

- Спорт та фізичне виховання;

- Протимінна діяльність;

- Житло;

- Муніципальна інфраструктура та послуги;

- Транспорт;

- Соціальна сфера;

- Публічні фінанси;

- Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація;

- Культура та інформація;

- Охорона здоров’я;

- Освіта і наука.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, у громаді відносяться:

- Освіта і наука

- Охорона здоров’я

- Культура

- Спорт та фізичне виховання

- Соціальна сфера

- Муніципальна інфраструктура та послуги

- Публічні послуги і повязана з ними цифровізація.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 7 ключових секторів для публічного інвестування.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, забезпечення якості освітніх послуг (НУШ), придбання шкільних автобусів, улаштування систем протипожежного захисту у закладах освіти та безпеки освітнього процесу.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на покращення матеріально-технічної бази медичних закладів.

Сектор (галузь) «Культура» спрямований на покращення матеріально-технічної бази закладів культури, придбання звукового обладнання для будинків культури.

Сектор (галузь) «Спорт та фізичне виховання» спрямований на покращення матеріально-технічної бази спортивних майданчиків.

Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на вшанування загиблих ветеранів війни, шляхом облаштування Алеї Слави в населених пунктах Пасічнянської територіальної громади.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на придбання спецтехніки КП «Лісовик».

Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на поліпшення дорожньої інфраструктури.

Сектор (галузь) «Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація» спрямований на створення мережі ЦНАПів в кожному населеносу пункті громади.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування з бюджету.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Перелік основних напрямків для публічного інвестування наведено у Додатку  до середньострокового плану.

Основні напрями публічного інвестування.

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених Стратегією, а також з урахуванням наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.

Фінансова структура публічних інвестицій.

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026-2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

грн.

| Рік | Основні напрями |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Місцевий бюджет | Інші джерела (донори, ППП) | Разом |
| 2026 | 7 000 000 | 288 943 000 | 295 943 000 |
| 2027 | 11 046 300 | 20 893 700 | 31 940 000 |
| 2028 | 13 520 000 | 10 580 000 | 24 100 000 |
| Всього 2026-2028 | 31 566 300 | 320 416 000 | 351 983 000 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного Фінансовим відділом Пасічнянської сільської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на |  |  | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| Освіта і наука | 190 686 000 | 31 940 000 | 24 100 000 | 246 726 000 |
| Охорона здоров’я | 10 000 000 | - | - | 10 000 000 |
| Культура | 3 140 000 | - | - | 3 140 000 |
| Спорт та фізичне виховання | 2 269 000 | - | - | 2 269 000 |
| Соціальна сфера | 30 450 000 | - | - | 30 450 00 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 10 100 000 | - | - | 10 100 000 |
| Транспорт | 3 398 000 | - | - | 3 398 000 |
| Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація | 45 900 000 | - | - | 45 900 000 |
| Загальний результат | 295 943 000 | 31 940 000 | 24 100 000 | 351 983 000 |

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026-2028 роки за рахунок бюджету Пасічнянської  територіальної громади становить 351 983 000 грн.

Порядок підготовки, оцінки та реалізації проєктів.

Публічні інвестиційні проєкти проходять:

- підготовку публічних інвестиційних проєктів;

- оцінку публічних інвестиційних проєктів;

- формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади і галузевого (секторального) проєктного портфеля територіальної громади;

- реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на державному, регіональному та місцевому рівні відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. №527.

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади схвалюється місцевою інвестиційною радою і затверджується сесією Пасічнянської сільської ради.

Пріоритетність проєктів, включених до Єдиного проєктного портфелю, визначає місцева інвестиційна рада.

Проєкти, за результатами їх підготовки, оцінки, пріоритезації та відбору, включаються в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій територіальної громади і формуються в Єдиній державній інформаційній системі інвестиційних проєктів.

Розподіл коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів здійснюється місцевою комісією з питань розподілу публічних інвестицій.

Фінансове забезпечення заходів з підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та/або з наданням місцевої гарантії виключно щодо відповідних проєктів та програм, включених до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади.

Моніторинг Плану.

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Пасічнянської територіальної громади підлягає щорічному оновленню з урахуванням змін бюджету, оцінки виконання, нових ініціатив.

Звіт про реалізацію Плану готуються щороку та публікується на сайті Пасічнянської територіальної громади.

Висновки та очікувані ефекти.

Проєкти, що включені до проєктного портфеля громади та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, та включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів інших джерел фінансування, у тому числі державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади.

Реалізація Плану дозволить:

  - Забезпечити прозоре використання публічних коштів;

  - Залучити зовнішні інвестиції та донорські ресурси;

  - Досягти стратегічних цілей.

Начальник відділу економічного

розвитку,  публічних закупівель

та інвестиційної діяльності                                            Володимир КЛЮШТА

Додаток

до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади на 2026-2028 роки

| № | Назва проєкту | Сектор/ підсектор | Очікувана вартість (грн.) | Джерела фінансування | Стадія | Початок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управлінння освіти, культури, молоді, спорту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Навчальні кабінети у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти 2026 -11 | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 2 200 000,00 | Державна субвенція, місцевий бюджет – 5 % | попереднє обгрунтування | 2026 |
|  | 2027-11 |  | 2 420 000,00 |  |  | 2027 |
|  | 2028-13 |  | 3 250 000,00 |  |  | 2028 |
| 2 | Обладнання кабінетів (закупленого обладнання для 8- 10 класів) 2026 -11 | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 2 200 000,00 | Державна субвенція, місцевий бюджет – 5 % | попереднє обгрунтування | 2026 |
|  | 2027-11 |  | 2 420 000,00 |  |  | 2027 |
|  | 2028-10 |  | 3 250 000,00 |  |  | 2028 |
| 3 | Придбання шкільних автобусів 2026- 2 од. | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 8 000 000,00 | Державна субвенція, місцевий бюджет – 5 % | попереднє обгрунтування | 2026 |
|  | 2027- 1 од. |  | 4 500 000,00 |  |  | 2027 |
|  | 2028- 1 од. |  | 5 000 000,00 |  |  | 2028 |
| 4 | Улаштування систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та систем централізованого пожежного спостерігання в Пасічнянському ліцею Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 2 000 000,00 | Державна субвенція, місцевий бюджет – співфінансування 50 % | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 5 | Улаштування систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та систем централізованого пожежного спостерігання в Пнівський ліцей ліцею Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 2 500 000,00 | Державна субвенція, місцевий бюджет – співфінансування 50 % | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 6 | Капітальний ремонт приміщення спортивного залу (споруди подвійного призначення із захисними властивостями захисних споруд цивільного захисту) Зеленського ліцею Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 650 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 7 | Капітальний ремонт фасаду Зеленського ліцею Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 2 500 000,00 | Місцевий бюджет, гранти, ДФРР співфінансування 10 %, | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 8 | Капітальний ремонт огорожі та споруд на території Битківської початкової школи № 1 Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 500 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 9 | Капітальний ремонт огорожі та споруд на території Зеленського ліцею Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 800 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 10 | Капітальний ремонт огорожі та споруд на території Максимецької гімназії Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 500 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 11 | Капітальний ремонт та модернізація їдальні Пасічнянського ліцею Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 5 000 000,00 | Державна субвенція, місцевий бюджет –співфінансування 10 %, гранти, ДФРР | попереднє обгрунтування | 2026 |
|  |  |  | 1 000 000,00 |  |  | 2027 |
|  |  |  | 1 000 000,00 |  |  | 2028 |
| 12 | Капітальний ремонт спортивного майданчика в селищі Битків Надвірнянського району Івано- Франківської області | Освіта і наука/ Спорт | 2 900 000,00 | Місцевий бюджет 2400000грн обласний бюджет 500000грн | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 13 | Ремонт актової зали в Битківському ліцеї Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 5 000 000,00 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, гранти, співфінансування 50 %, | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 14 | Капітальний ремонт та модернізація їдальні Битківського ліцею Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 5 000 000,00 | Державна субвенція, місцевий бюджет – співфінансування 10 %, гранти, ДФРР | попереднє обгрунтування | 2026 |
|  |  |  | 1 000 000,00 |  |  | 2027 |
|  |  |  | 1 000 000,00 |  |  | 2028 |
| 15 | Капітальний ремонт Пасічнянського ліцею Пасічнянської сільської ради ( в тому числі проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи, експертиза проектної документації, будівельні роботи та технічний нагляд) та проведення технічного нагляду | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 10 000 000,00 | Місцевий бюджет | переднє обгрунтува | 2026 |
|  |  |  | 5 000 000,00 |  |  | 2027 |
| 16 | Капітальний ремонт Пнівського ліцею Пасічнянської сільської ради ( в тому числі проектні, науково- проектні, вишукувальні роботи, експертиза проектної документації, будівельні роботи та технічний нагляд) та проведення технічного нагляду | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 10 000 000,00 | Державна субвенція, місцевий бюджет– співфінансування 10 %, гранти, ДФРР | попереднє обгрунтування | 2026 |
|  |  |  | 5 000 000,00 |  |  | 2027 |
|  |  |  | 2 000 000,00 |  |  | 2028 |
| 17 | Капітальний ремонт та модернізація їдальні Пнівського ліцею Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 5 000 000,00 | Державна субвенція, місцевий бюджет – співфінансування 10 %, гранти, ДФРР | попереднє обгрунтування | 2026 |
|  |  |  | 1 000 000,00 |  |  | 2027 |
|  |  |  | 1 000 000,00 |  |  | 2028 |
| 18 | Капітальний ремонт котельні Битківського ліцею за адресою: Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, с-ще Битків, вул. Шевченка, 291 | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 1 500 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 19 | Придбання меблів для закладів загальної середньої освіти Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 4 500 000,00 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, гранти, співфінансування 10 %, | попереднє обгрунтування | 2026 |
|  |  |  | 5 000 000,00 |  |  | 2027 |
|  |  |  | 3 000 000,00 |  |  | 2028 |
| 20 | Капітальний ремонт Битківської початкової школи №1 ( в тому числі проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи, експертиза проектної документації, будівельні роботи та технічний нагляд) та проведення технічного нагляду | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 500 000,00 | Державна субвенція, місцевий бюджет– співфінансування 10 %, гранти, ДФРР | попереднє обгрунтування | 2026 |
|  |  |  | 1 500 000,00 |  |  | 2027 |
|  |  |  | 3 000 000,00 |  |  | 2028 |
| 21 | Встановлення індивідуальних фільтрів очищення питної води в їдальні Максимецької гімназії Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 100 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 22 | Капітальний ремонт спортивного майданчику та спортивного залу у закладах загальної середньої освіти Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 1 500 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
|  |  |  | 1 500 000,00 |  |  | 2027 |
|  |  |  | 800 000,00 |  |  | 2028 |
| 23 | Придбання предметів і обладнання довгострокового користування | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 1 300 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
|  |  |  | 800 000,00 |  |  | 2027 |
|  |  |  | 800 000,00 |  |  | 2028 |
| 24 | Капітальний ремонт фасаду Зеленської початкової школи Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 500 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
|  |  |  | 800 000,00 |  |  | 2027 |
| 25 | Придбання комп’ютерної техніки для Битківського ліцею Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 500 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 26 | Придбання комп’ютерної техніки для Пасічнянського ліцею Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 300 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 27 | Придбання комп’ютерної техніки для Пнівського ліцею Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 300 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 28 | Капітальний ремонт даху Зеленського сільського будинку культури | Культура та інформація/ культурні послуги | 500 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 29 | Капітальний ремонт, облаштування санвузла в приміщенні Зеленського сільського будинку культури | Культура та інформація/ культурні послуги | 200 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 30 | Капітальний ремонт вуличної сцени | Культура та інформація/ культурні послуги | 250 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 31 | Капітальний ремонт заміна дверей Максимецького сільського будинку культури | Культура та інформація/ культурні послуги | 100 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 32 | Придбання сценічних костюмів для колективів закладів культури Пасічнянської сільської ради | Культура та інформація/ культурні послуги | 150 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 33 | Придбання звукового обладнання для будинків культури Пасічнянської сільської ради | Культура та інформація/ культурні послуги | 200 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 34 | Придбання чавунних пічок для закладів культури Пасічнянської сільської ради | Культура та інформація/ культурні послуги | 150 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 35 | Придбання комп’ютерної техніки для закладів культури Пасічнянської сільської ради | Культура та інформація/ культурні послуги | 250 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 36 | Придбання меблів та текстильних виробів для закладів культури | Культура та інформація/ культурні послуги | 150 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 37 | Придбання шатра для проведення фестивалів | Культура та інформація/ культурні послуги | 40 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 38 | Придбання проекторів та екранів для показу фільмів | Культура та інформація/ медіа та комунікації | 150 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 39 | Придбання вуличних тренажерів | Спорт та фізичне виховання | 150 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 40 | Капітальний ремонт роздягалень на спортивному стадіоні с. Пасічна | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 1 000 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 41 | Придбання предметів і обладнання довгострокового користування | Спорт та фізичне виховання | 100 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 42 | Придбання боксерського рингу переносного на помості | Спорт та фізичне виховання | 150 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 43 | Придбання садових тракторів газонокосарок | Спорт та фізичне виховання | 300 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 44 | Придбання спортивного інвентарю для проведення занять з боксу в селищі Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області | Спорт та фізичне виховання | 70 000,00 | Місцевий бюджет-20000грн, АТ"Укргазвидобування" - 50 0000 грн | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 45 | Капітальний ремонт будівлі стадіону та футбольного поля по вулиці С.Галечко в с. Пасічна | Спорт та фізичне виховання | 1 499 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 46 | Створення належних умов для навчання і дозвілля в Пасічнянському ліцеї Надвірнянського району Івано- Франківської області | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 300 000,00 | Місцевий бюджет-50000грн, АТ"Укргазвидобування" - 2500000 грн | попереднє обгрунтування | 2026 |
| Пасічнянська сільська рада |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Облаштування історико-культурної зони "Площинні споруди оздоровчо-вишкільного призначення по вул. Промислова в с.Пнів | Культура та інформація/ культурна спадщина та національна пам'ять | 500 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 2 | Облаштування історико-культурної зони "Площинні споруди оздоровчо-вишкільного призначення по вул. Милого в с.Пасічна | Культура та інформація/ культурна спадщина та національна пам'ять | 500 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 3 | Придбання гусеничного екскаватора | Муніципальна інфраструктура та послуги/містобудув ання, благоустрій | 3 000 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 4 | Придбання сміттєвоза | Муніципальна інфраструктура та послуги/управління побутовими відходами | 2 000 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 5 | Придбання глибинних насосів та з іншими комплектуючими (крани, муфти, коліна, трійники і т.д.) | Муніципальна інфраструктура та послуги/управління побутовими відходами | 100 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 6 | Капітальний ремонт мостового переходу через річку Хрипелів по вул. Хрипелів в с. Зелена (в т.ч. виготовлення робочого роєкту кошторисної документації, експертиза проєкту та технічний нагляд) | Транспорт/ громадський транспорт | 1 499 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 7 | Придбання автобусів | Транспорт/ громадський транспорт | 400 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 8 | Облаштування Алеї Слави в селі Пасічна | Соціальна сфера/Ветерани | 100 000,00 | Місцевий бюджет | Попереднє обгрунтування | 2026 |
| 9 | Облаштування Алеї Слави в селі Пнів | Соціальна сфера/Ветерани | 100 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 10 | Облаштування Алеї Слави в селищі Битків | Соціальна сфера/Ветерани | 100 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 11 | Облаштування Алеї Слави в селі Зелена | Соціальна сфера/Ветерани | 100 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 12 | Облаштування Алеї Слави в селі Білозорина | Соціальна сфера/Ветерани | 50 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 13 | Нове будівництво клубу з приміщеннями сільської ради та ЦНАПу по вул. Софії Галечко в с. Пасічна | Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація/ Державні адміністративні послуги | 45 000 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 14 | Реконструкція дитячого садка з будівництвом корпусу на 60 дітей по вул. Січових Стрільців в с. Пнів | Освіта і наука/Дошкільна освіта | 20 000 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 15 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення амбулаторії для розміщення внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб в присілку Хрипелів в с.Зелена | Соціальна сфера/Права та інтереси ВПО та осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії | 30 000 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 16 | Добудова з реконструкцією школи на 480 учнівських місць в с. Битків | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 55 936 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 17 | Нове будівництво Амбулаторія групової практики сімейної медицини по вул. С.Галечко в с.Пасічна | Охорона здоровя/Первинна медична допомога | 10 000 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 18 | Реконструкція гімназії з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами під гімназію з приміщеннями подвійного призначення (укриття) в с.Черник у присілку Центр, 706-А | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 31 000 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 19 | Реконструкція газопроводу вулиць Річки, Білозорина, Маричівка, Плоснина в с.Пнів | Муніципальна інфраструктура та послуги/містобудув ання, благоустрій | 5 000 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 20 | Капітальний ремонт системи опалення Пасічнянського ліцею Пасічнянської сільської ради по вул. С.Галечко, 129 в с. Пасічна | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 200 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 21 | Капітальний ремонт споруди подвійного призначення Білозоринської гімназії Пасічнянської сільської ради | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 1 500 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 22 | Придбання комплектів комп’ютерного обладнання, комп’ютерних класів, засобів відображення цифрової інформації, телевізорів, світлодіодних екранів (LED- екранів) для кабінетів інформатики та актових залів закладів загальної середньої освіти Пасічнянської громади та будинків культури | Освіта і наука/ Шкільна освіта | 5 000 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 23 | Капітальний ремонт адмінприміщення Пнівського старостинського округу ) в т.ч. ремонт вбиральні) та проведення технічного нагляду | Публічні послуги і повязана з ними цифровізація/ Державні адміністративні послуги | 300 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 24 | Капітальний ремонт адмінприміщення Битківського старостинського округу ( в т.ч. облаштування та ремонт вбиральні) та проведення технічного нагляду | Публічні послуги і повязана з ними цифровізація/ Державні адміністративні послуги | 300 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 25 | Капітальний ремонт адмінприміщення Зеленського старостинського округу ( в т.ч. облаштування та ремонт вбиральні) та проведення технічного нагляду | Публічні послуги і повязана з ними цифровізація/ Державні адміністративні послуги | 300 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
| 26 | Капітальний ремонт моста місцевого значення по вул. Максимець-Бистриця в с. Максимець Пасічнянської сільської ради Надвірнянського району Івано- Франківської області | Транспорт/ громадський транспорт | 1 499 000,00 | Місцевий бюджет | попереднє обгрунтування | 2026 |
|  | ВСЬОГО |  | 351 983 000,00 |  |  |  |

Начальник відділу економічного

розвитку,  публічних закупівель

та інвестиційної діяльності                                              Володимир КЛЮШТА